# RAPPORT TECHNIQUE D'INFRAESTRUCTURE : SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE MQTT & MARIADB
Projet 02: Système de Gestion de l'Éclairage (ECLAIRAGE)
Étudiant : Sita Alexandre
Date : 07 Avril 2026
Statut : En cours d'intégration finale

## 1. PHASE 1 : Configuration du Broker (Alpine Linux)
L'unité Alpine Linux a été configurée comme le point central (Broker) pour la réception des messages provenant du Micro:bit ou de la Raspberry Pi.
Commandes exécutées :
- Installation : apk update && apk add mosquitto mosquitto-clients
- Configuration : Édition du fichier /etc/mosquitto/mosquitto.conf pour autoriser les connexions distantes :
  Plaintext
  listener 1883
  allow_anonymous true
- Démarrage : rc-service mosquitto start et rc-update add mosquitto.

## 2. PHASE 2 : Connectivité Réseau (Ubuntu Server)
Résolution du problème d'absence d'adresse IPv4 (Network is unreachable) qui bloquait l'installation des paquets.
Actions de dépannage :
- Diagnostic : Identification du conflit avec le "Mobile Hotspot" de l'hôte Windows.
- Résolution : Passage de la carte réseau en mode NAT sur VirtualBox.
- Activation : Exécution de la commande sudo dhclient -v enp0s3 pour obtenir une adresse IP valide.
- Validation : Test réussi via ping -c 4 8.8.8.8.

## 3. PHASE 3 : Base de Données (MariaDB sur Ubuntu)
Mise en place de la structure SQL pour l'archivage des données de luminosité.
Commandes SQL exécutées :
SQL
CREATE DATABASE ECLAIRAGE;
USE ECLAIRAGE;

CREATE TABLE log_sistema (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    horodatage DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    luminosite INT NOT NULL,
    state VARCHAR(10) NOT NULL
);
Note : Correction de l'erreur 1064 en séparant les instructions de gestion de base de données de la création de table.

## 4. PHASE 4 : Script de Passerelle (Python Gateway)
Développement du script de liaison entre le Broker MQTT et la base MariaDB.
Corrections majeures appliquées :
- API Callback : Mise à jour vers v2.1.0 pour éviter les avertissements de dépréciation.
- Syntaxe : Correction des erreurs d'instanciation (mqtt.Client()) et de nommage de fonctions.
Code source corrigé :
Python
import paho.mqtt.client as mqtt
import mysql.connector

MQTT_BROKER = "192.168.x.x" # IP de l'Alpine
MQTT_TOPIC = "votre/topic/luminosite"

def on_message(client, userdata, msg):
    payload = msg.payload.decode('utf-8')
    try:
        db = mysql.connector.connect(host="localhost", user="root", database="ECLAIRAGE")
        cursor = db.cursor()
        valeur = int(payload)
        etat = "SOMBRE" if valor > 500 else "CLAIR"
        cursor.execute("INSERT INTO log_sistema (luminosite, state) VALUES (%s, %s)", (valeur, etat))
        db.commit()
        db.close()
    except Exception as e:
        print(f"Erreur : {e}")

client = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311, callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.on_message = on_message
client.connect(MQTT_BROKER, 1883)
client.subscribe(MQTT_TOPIC)
client.loop_forever()

## 5. PHASE 5 : Installation des Dépendances
Commandes Ubuntu :
- sudo apt install python3 python3-pip -y
- pip install --upgrade paho-mqtt
- pip install mysql-connector-python

## 6. CONCLUSION ET TRAVAIL RESTANT
Le projet a atteint une maturité technique stable :
1. Le Broker est prêt et accessible.
2. La Base de données est structurée.
3. Le Script Python est débogué et optimisé.
Prochaine étape : Validation finale de la communication de bout en bout (End-to-End) pour assurer que les données réelles du capteur sont correctement enregistrées dans la table log_sistema.